中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目

竞争性比选文件

招  标  人：中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司

2025年9月

第一章  比选公告

中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目竞争性比选公告

本项目业主为中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司，资金来源为企业自筹，项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行比选，欢迎各投标人参与比选。

## 1.项目概况与比选范围

1.1建设单位：中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司

1.2项目名称：中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目

1.3项目地点：重庆市渝中区中山三路中山大厦第14楼

1.4项目概况与建设规模：面积约948㎡

1.5本次比选项目最高限价：￥969998.33元。

1.6比选范围：拟对供应链分公司办公场地（中山大厦14楼）进行拆除及除渣工程、室内装饰装修工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程及通风空调工程等，具体范围详见施工图及工程量清单，若施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

1.7工期要求：55日历天

缺陷责任期要求：24个月

## 2.投标人资格要求

2.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2.2具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

- 2.3具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

- 2.4拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，并在投标人本单位注册并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

- 2.5在2022年1月1日起至比选截止日止完成至少1个建筑面积600平方米及以上的类似项目业绩，业绩证明材料至少合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。

2.6本项目不接受联合体投标。

- 2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

## 3.招标文件获取

- 3.1凡愿意参加的潜在投标人，自本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录中垦牧乳业官网（http://www.zhongkendairy.com/notice）自行下载获取招标文件等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。

- 3.2投标人申请澄清截止时间：投标人若对招标文件有疑问需要招标人澄清时，请和招标人联系，联系人：唐老师，电话：18502386717，提问截止时间：2025年9月9日17：00前。

3.3招标人书面澄清或补疑截止时间：2025年9月10日17：00。

## 4.投标文件的递交

1.截止时间：2025年9月11日上午10：00

2.送达地点：重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心A座17楼（收件人：曾老师，电话：18623520199）

3.递交方式：现场递交或快递递交（顺丰快递）。

4.逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，招标人不予受理。

第二章  投标人须知

| - 序号 | - 内容 | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 招标人 | - 中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司 - 地址：重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心A座17楼 - 联系人：唐老师 - 电话：18502386717 |
| - 2 | - 项目名称 | - 中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目 |
| - 3 | - 项目地址 | - 重庆市渝中区中山三路中山大厦第14楼 |
| - 4 | - 建设规模 | - 面积约948㎡ |
| - 5 | - 资金来源 | - 业主自筹 |
| - 6 | - ★招标范围 | - 对供应链分公司办公场地（中山大厦14楼）进行拆除及除渣工程、室内装饰装修工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程及通风空调工程等，具体范围详见施工图及工程量清单，若施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。 |
| - 7 | - ★最高限价 | - 最高限价￥969998.33元人民币（大写：玖拾陆万玖仟玖佰玖拾捌元叁角叁分），超过限价作废标处理。 |
| - 8 | - ★计划工期 缺陷责任期 | 工期：55日历天 - 缺陷责任期：24个月 |
| - 9 | - 质量要求 | - 符合强制性质量标准，符合国家和现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| - 10 | - 投标人资质 | 1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。 2.具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 - 3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 - 4.拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，并在投标人本单位注册并具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 - 5.在2022年1月1日起至比选截止日止完成至少1个建筑面积600平方米及以上的类似项目业绩，业绩证明材料至少包含合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。 6.本项目不接受联合体投标。 - 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。 |
| - 11 | - 踏勘现场 | - 不组织，自行踏勘 |
| - 12 | - 分包 | - 不允许 |
| - 13 | - 投标保证金 | 1.投标保证金：￥19000元，大写：壹万玖仟元整，投标方应于2025年9月11日10:00之前，将投标保证金汇入招标方账户（投标保证金备注：中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目投标保证金）。投标保证金的有效期与投标有效期一致，招标人在书面合同签订10个工作日内向中标人无息退还投标保证金，开标工作结束后10个工作日内向未中标人无息退还保证金，未按要求缴纳投标保证金废标。 2.投标保证金电汇信息： - 单位名称：中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司 - 账号：113089505607 - 开户行：中国银行股份有限公司重庆双湖支行 - 联行号：104653001262 - 3.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： - （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的； - （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； - （3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的； - （4）其他严重扰乱招投标程序的； |
| - 14 | - 签名盖章要求 | 比选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，比选文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决比选处理。 |
| - 15 | - 投标文件份数 | - 正本1份、副本1份，电子版形式（U盘）1份，每套纸质比选文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”，当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审委员会作废标处理。 - 电子版形式（U盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格。 - 电子版形式（U盘）应含全部竞选文件word版本及带盖章版本的彩色扫描PDF版本。 |
| - 16 | - 装订要求 | - 比选响应文件的资质文件（含商务部分）及技术文件，可一起装订，经济部分单独装订。各分册均须左侧装订，装订采用胶封。 |
| - 17 | - 密封要求 | “资质文件（含商务部分）及技术文件”与“经济部分”应分开密封装袋，用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标方公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。比选响应文件正副本每页盖章并盖骑缝章。 |
| - 18 | 构成投标文件的其他材料 | 投标方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 19 | 招标人书面澄清或补遗截止时间 | 2025年9月10日17：00 |
| - 20 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| - 21 | - 评标组织 | - 根据公司招标投标管理办法，由招标人在公司专家库中抽取专家，组成评委会，在监督小组的监督下，对参选方进行综合比较，择优选择参选方，评委会形成统一评标意见，推荐中标候选人。中标结果以邮件或电话通知中选人。 |
| - 22 | - 合格中标 - 人的条件 | - 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，得分最高者中标。 |
| - 23 | - 付款方式 | - 1.中标方需在签订合同前缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，工程竣工验收合格后7个工作日内退还履约保证金； - 2.无工程预付款，工程完工经招标方验收合格、造价咨询单位出具结算审核报告后，由中标方出具全额增值税专用发票后，招标方支付97%的工程结算款； - 3.3%的工程结算款作质保金，质保期自验收之日起两年，质保期内无质量缺陷，招标方在质保期满后7个工作日内一次性无息支付质保金。 - 4.在合同执行过程中，因国家税收政策变化，采取“不含增值税价款不变的原则”。 |
| 24 | - ★工程质量保证及售后服务 | - 1.质保期：自竣工验收合格之日起2年。 - 2.售后服务：质保期内，施工方在48小时内派人员到达现场进行维修。 |
| 25 | 合同的签订 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标人签订施工合同，否则按比选后撤回投标处理，并且招标方保留追究缔约过失责任的权利。 |
| - 26 | 比选时间及地点 | 2025年9月11日10:00 重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心A座17楼 |
| - 27 | - 重新招标 | - 1.投标截止时间止，投标人少于3个的； - 2.经评审委员会评审后否决所有投标的； - 3.经评审委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评审委员会应当否决所有投标。 - 4.法律法规规定的其他情形。 - 注：本条款只适用于首次招标。 |
| - 28 | 重要提示★ | 竞争性比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足竞争性比选文件中加注“★”的将废标。 |
| - 29 | - 声明 | - 1.各潜在投标方在递交投标文件后，我方视为各潜在投标人已完全知悉并理解招标文件中的相关要求并无任何异议。 - 2.评标时不保证最低价中标。 - 3.招标人对各潜在投标人在投标过程中发生的任何费用不予以承担，由各潜在投标人自行负责。所缴纳的投标保证金不支付利息。 |
| - 30 | - 投诉 | - 投标方若有异议，可向招标人监督部门进行投诉。投诉电话：023-63061737。 |

第三章  评标办法

1.评审原则

1.1坚持“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2坚持依法评审的原则。

2.评审委员会

评审委员会由招标人根据有关规定依法组建，评审委员会由5人及以上单数组成。

3.评审工作纪律

3.1评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，坚持评审原则，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.2评审在保密的方式下进行，有关评定过程信息对投标人及其他无关人员保密。评审委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。所有评委和工作人员在评审期间不得以任何方式将评审情况泄漏给参加评审工作以外的任何单位和个人。

3.3所有评委和工作人员未经监督部门授权不得接待投标人或与投标人有关联的人员。

3.4任何单位或个人不得非法干预、影响评审的过程和结果，任何试图非法干预或影响评审过程和结果的做法都将导致取消相关投标人可能的中标资格。

3.5评审委员会及评委的评分细节应接受评审监督人员的监督和质询。

3.6评委和工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、推荐中标候选人的情况以及与评审有关的其他细节。

4.评分表

| 分值构成（100分） |  |  | 商务部分5分，技术部分25分，经济部分70分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| 商务 部分 （5分） | 类似业绩 | 5 | 在满足资质要求的基础上（资质要求不参与评分），自2022年1月1日起至比选截止日止（以竣工时间为准），投标方每提交1个建筑面积600平方米及以上的建筑装饰装修工程业绩得1分，本项最多得5分。业绩证明材料至少包含合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。 |
| 技术 部分 （25分） | 施工方案 | 15 | 要求根据施工设计和实际情况提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。优15（含）—10（不含）分、良10（含）-5（不含）分、差5（含）-0（不含）分，未提供不得分。 |
|  | 施工组织计划 | 5 | 人员配备齐全，劳动力计划安排合理；质量管理合理，质量保证措施切实可行；安全文明施工措施针对性强、切实可行。优5（含）-3（不含）分、良3（含）-1（不含）分、差1（含）-0（不含）分，未提供不得分。 |
|  | 工期 | 5 | 本工程工期计划55日历天，等于小于55日历天得基本分2分，工期每提前2天加1分（不足2天的不加分），最高加分3分。 |
| 经济 部分 （70分） | 投标报价 | 70 | 报价分采用最低价优先法计算，即满足比选的要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分为70分。其他参选人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝70×（基准价÷投标报价） |

5.当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应比选文件方面出现重大偏差，由评审委员会评定该投标文件为废标。

5.1投标资格不符合招标文件要求的。

5.2未按招标文件要求签字、盖章的。

5.3投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的。

5.4未按招标文件要求进行报价或报价有重大遗漏的投标。

5.5在开标截止时间内未将投标资料送达开标地点的。

5.6投标有效期不满足竞争性比选文件要求的。

5.7未按要求缴纳投标保证金的。

5.8未能满足招标文件要求工期的。

5.9提供企业证书、人员证书、授权委托书等相应人员身份证明及资料字迹模糊不清晰的。

5.10投标方被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

6.修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.1投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

6.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准。

6.3单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

第四章  合同主要条款及内容

1、合同工期

合同工期为    天，从开工之日起至现场施工完工之日止。因承包人原因造成工期延误，未按合同约定交付时间交付的，每延误一天承担￥500元违约金，在结算款中扣除。若因乙方原因工期延误超过15日的，甲方有权解除合同。

- 2、工程质量标准

- 工程质量标准： 合格 ，免费质保贰年。

3、合同价款

本工程暂定合同价格为：    元（大写：     ），其中不含税价为：    元（大写：     ），税金：    元（大写：     ）；在合同执行过程中，因国家税收政策变化，采取“不含增值税价款不变的原则”。

- 4、乙方负责缴纳如下费用:

- 进场前向重庆农投资产经营管理有限公司物业分公司缴纳装修保证金10元/M2，装修完成后通过工程验收（分两次，间隔3个月）和消防验收（职能部门）合格后，退还装修保证金。

- 进场前向重庆农投资产经营管理有限公司物业分公司缴纳装修管理费2元/M2（不予退还）。

- 装修出渣车50元/车.晚（实际产生时收取）。

- 装修期间水电费（乙方应挂表每月计费与支付，其中水4.97元/吨，电0.98元/度。）。

5、结算依据

本工程采用固定综合单价，施工完工通过现场验收后，按双方共同收方的工程量和报价单单价进行结算。若因设计变更投标报价单中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出符合市场价的变更价格，经甲方审核确认后执行。

6、付款方式

乙方在签订合同前缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，工程竣工验收合格后7个工作日内退还履约保证金；工程验收合格且完成工程竣工结算后，乙方提供结算金额等额的增值税普通发票10个工作日内，支付至结算金额的97%，留3%的质保金，质保期自验收之日起两年，质保期内无质量缺陷，质保期满后7个工作日内一次性无息支付质保金。

7、售后服务：质保期内，施工方在48小时内派人员到达现场进行维修。

8、乙方应确保项目经理及所有施工人员遵守招标人的规章制度和现场管理要求。

未经甲方书面同意，投标人不得更换项目经理。如因特殊情况需更换，乙方应提前【3】个工作日书面通知甲方，并提供具备同等或更高资质的替代人选供甲方审批。

8、附件：

（1）安全管理协议

（2）阳光协议

第五章  工程量清单（见附件）

- 装修项目材料品牌清单

| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 诺贝尔/东鹏/蒙娜丽莎/金意陶 | 环保性能为A类 |
| 2 | 无机涂料 | 三棵树/立邦/多乐士 | A级防火、零VOC、0级防霉 |
| 3 | 灯具 | 飞利浦/欧普/雷士 |  |
| 4 | 开关插座 | 西门子/施耐德/罗格朗/公牛 |  |
| 5 | 洁具 | TOTO/科勒/箭牌 |  |
| 6 | 空调 | 美的/格力/海尔 |  |
| 7 | 热水器 | 海尔/美的/史密斯 |  |
| 8 | 木门 | 美心/步阳/盼盼 |  |
| 9 | 电动伸缩门电机 | 多玛/松下/红门 |  |
| 10 | 监控摄像机 | 海康威视/华为/大华 |  |

第七章  投标文件格式

（投标文件按以下内容的先后顺序进行编制，并装订成册，每页加盖公章）

中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目

比 选 响 应 文 件

投标人：                       （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月   日

目录

（本目录为格式，要求投标方在投标文件中标注各项页码，逐页编码）

- 一、投标函

- 二、商务及资信证明文件

（一）营业执照、基本存款账户信息、施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、拟派项目经理安全生产考核合格证书及建造师注册证

- （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）类似业绩

（四）投标保证金缴存凭证

（五）通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

（六）投标承诺书

（七）投标方认为有必要提供的材料

三、施工方案

四、施工组织计划

（一）人员配备，劳动力计划

（二）安排质量管理，质量保证措施

（三）安全文明施工措施

五、施工进度网络图

六、工程量清单报价书（需另册提供）

### 一、投标函

中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司：

1.我方已仔细研究了中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥       ）的投标总报价进行报价，项目工期      日历天，缺陷责任期 两年 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在接到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6. 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

法定代表人或委托代理人电话（手机）：

年    月    日

- 二、商务及资信证明文件

（一）营业执照、基本存款账户信息、施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、拟派项目经理安全生产考核合格证书及建造师注册证

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标方名称：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件张贴处 （正、反面）

投标方：              	（盖单位章）

年      月      日

- 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标方名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

法定代表人和委托代理人身份证复印件张贴处 （正、反面）

投标方名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：      年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

（三）类似业绩（2022年1月1日起至比选截止日止完成的至少1个建筑面积600平方米及以上的类似项目业绩，业绩证明材料至少包含合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。）

- （四）投标保证金缴存凭证（附投标保证金电汇回单复印件）

- 通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

（六）投标承诺书

中垦牧乳业（集团）股份有限公司供应链分公司：

我方根据你方发出的中垦牧乳业供应链分公司办公室装修改造项目（以下简称“本工程”）的竞争性比选文件，我方就本工程的投标工作，作出以下承诺：

1.我方经仔细阅读和认真研究上述竞争性比选文件、答疑纪要（如有）及有关附件的所有内容后，已完全理解并同意接受招标文件涉及的各项要求与权利。

2.我方于投标前已对本项目进行了充分调研，确保中标后顺利进场施工，对于以上可能产生的费用及风险均由我方自行承担。

3.一旦我方中标，则在施工过程中出现的各种变更，由发标人、施工单位等现场计量。

4.一旦我方中标，为了保证项目顺利进行，将与项目所在地的当地政府积极沟通和协调，并熟悉周边环境，了解人为因素，若因此带来的有关影响工程施工的各项风险均由我方承担。

5.一旦我方中标，将保证工程按时进场，保质保量，并按期完工。未按合同约定交付时间交付的，每延误一天承担￥500元违约金，在结算款中扣除。若因我方原因工期延误超过15日的，你方有权解除合同。

6.一旦我方中标，我方对本工程实施过程中发生的人身伤害、设备损坏事故等承担全部责任。

7.我方保证上述承诺的内容真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投      标     人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年       月      日

（七）投标方认为有必要提供的材料

- 三、施工方案

（根据施工设计和实际情况提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。）

- 四、施工组织计划

1.人员配备，劳动力计划安排

2.质量管理，质量保证措施

3.安全文明施工措施

- 五、施工进度网络图

（可提供施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。施工进度表可采用网络图（或横道图）表示）

- 六、工程量清单报价书（需另册提供）